Parenticket
Milestone 3
Roland Meneghetti
Matrikelnummer: 2375590
23.06.2014

---
Zeitplan
Vom 26.05.2014 bis zum 23.06.2014
ohne Pfingstferien also 3 Wochen

---
Neue Artefakte
- Neue Kapitel im Pflichtenheft
- Architekturbestimmung
- Komponentendiagramm
- Objektmodell

---
Zeitplan SOLL
	Sandra	Moritz	Roland
Artefakte erstellen	10	20	20
Artefakte bearbeiten	2	2	2
Sonstiges	3	6	6
Vortrag			10
Gesamt	15	28	38

---
Artefakt Produktumgebung
- Software:
  - Firefox >= 30.0 oder Chrome >= 33.0
  - Ruby >= 2.1.x
  - Rails == 4.1.x
- Hardware:
  - Keine speziellen Anforderungen

---
Artefakt Entscheidungsprozess
- Es bestand der Wunsch in Clojurescript & Ruby/Rails zu arbeiten
- => Client/Server-Architektur
- Jeder der beiden Teile mit MVC

---
Artefakt Komponentendiagramm

---
Artefakt Objektentwurf

---
Überarbeitung von Artefakten
- Mockups
- Benutzerhandbuch
- CRC-Karten

---
Überarbeitung Mockups

---
Überarbeitung Benutzerhandbuch
Musste durch die Änderung der Mockups auch geändert werden

---
Überarbeitung CRC-Karten
- Datentypen wurden hinzugefügt
- Kollaborationen sind mittlerweile klarer

---
Zeitplan IST
	Sandra	Moritz	Roland
Artefakte erstellen		9	10
Artefakte bearbeiten	15	8	7,5
Sonstiges	4	9	13
Vortrag			12
Gesamt	19	26	32.5

---
Optimierungspotential
- Früher anfangen
- Mehr zusammen machen
- Mehr Zeit für die Überarbeitung von Artefakten einplanen